# Afspraken overleg Tijdelijke invulling terrein Afvalstoffendienst

Maandag 19 december 2011

Aanwezig: Joost, Joost, Ties, Anine, William, Mildred, Kees, Nicole

| Actie | Wat | Wie | Wanneer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nagaan stand van zaken bodemsanering en | William bij Cathy | Voor 12 januari |
| 1.2 | Schetsen maken met sport/spelveld, fietscrossplek, hondenuitrenveld, tuingedeelte, graffitiwand, skateplek | William, Joost en Joost | Voor 12 januari |
| 1.3 | Ondergronden mailen (dwg of luchtfoto) | William aan Joost en Joost | Week 51 |
| 1.4 | Nagaan verbinding via Marconistraat langs sporthal | William | Zsm |
| 1.5 | Bespreken mogelijkheden en initiatieven van OBS het Boschveld | Anine/Kees | Zsm |
| 1.6 | Bespreken mogelijkheden en initiatieven met het Overpad en evt. verbinding via parkeerplaats | Anine | Zsm |
| 1.7 | Nagaan kosten verhardingen (stelcon, granulaat, stoeptegels…) | William | Voor 12 januari |
| 1.8 | opvragen bodemonderzoeksrapport | Nicole bij Cathy | Voor 12 januari |
| 1.9 | Nagaan beschikbaarheid of verplaatsbaarheid skateramp b.v. uit Orthen | William | zsm |
| 1.10 | Stappenplan uitwerking tuindeel maken en contactpersonenlijst | Mildred met Nicole en Kees | zsm |

Volgend overleg: donderdag 12 januari 19.30-21.00 in de pastorie, Edisonstraat 28