# Afspraken overleg Tijdelijke invulling terrein Afvalstoffendienst

| Actie | Wanneer afgesproken | Wat | Wie | Wanneer | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 19-12-2011 | Nagaan stand van zaken bodemsanering en tijdtip dat terrein vrijkomt | William bij Cathy | Voor 12 januari | Uiterlijk 1 april, na aanvullend onderzoek rond 1 peilbuis en sanering olievervuiling (voozover geen verspreiding en geen Cyanide) |
| 1.2 | 19-12-2011 | Schetsen maken met sport/spelveld, fietscrossplek, hondenuitrenveld, tuingedeelte, graffitiwand, skateplek | William, Joost en Joost | Voor 12 januari | Joost en Joost gedaan William niet |
| 1.3 | 19-12-2011 | Ondergronden mailen (dwg of luchtfoto) | William aan Joost en Joost | Week 51 | Gedaan |
| 1.4 | 19-12-2011 | Nagaan verbinding via Marconistraat langs sporthal | William | Zsm | Is mogelijk als doorgang door hek gemaakt wordt |
| 1.5 | 19-12-2011 | Bespreken mogelijkheden en initiatieven van OBS het Boschveld | Kees | Zsm | Hans van Zoggel is aanwezig 23 januari om te informeren en info te ontvangen |
| 1.6 | 19-12-2011 | Bespreken mogelijkheden en initiatieven met het Overpad en evt. verbinding via parkeerplaats | Yvonne | Zsm | Nog niet gebeurd |
| 1.7 | 19-12-2011 | Nagaan kosten verhardingen (stelcon, granulaat, stoeptegels…) | William | Voor 12 januari | Nog niet gedaan |
| 1.8 | 19-12-2011 | opvragen bodemonderzoeksrapport | Nicole bij Cathy | Voor 12 januari | Gebeurd, conclusie: geen ernstige vervuilingen die invulling met gekozen functies belemmeren |
| 1.9 | 19-12-2011 | Nagaan beschikbaarheid of verplaatsbaarheid skateramp b.v. uit Orthen | William | zsm | Geen beschikbaar en ook een verplaatsbaar; bestellen wellicht bij smid in Boschveld |
| 1.10 | 19-12-2011 | Stappenplan uitwerking tuindeel maken en contactpersonenlijst | Mildred met Nicole en Kees | zsm | Nog niet gedaan, kan zodra locatie en bemensing tuingroep helder is dwz 23 januari |
| 2.1 | 23-01-2012 | Regelen dat hekken rond hondenuitrenveld Parallelweg verplaatst worden naar terrein ASD en aanvullende hekken uit budget Parallelweg betaald moeten worden | William | Bij start uitvoering |  |
| 2.2 | 23-01-2012 | Definitief ontwerp maken | William met aanwijzingen van Joost en Joost | zsm |  |
| 2.3 | 23-01-2012 | Wilgentenen regelen | William via gemeente en/of SBB | zsm |  |
| 2.4 | 23-01-2012 | HAS of groenschool/Helicon afd. Hand+design benaderen voor ondersteuning/uitwerking/ inrichting en beheer tuindeel | ? |  |  |
| 2.5 | 23-01-2012 | Nagaan mogelijkheden koppeling tuin+speelveld aan pluspakket Groei en Leven | Hans van Zoggel | Voor maart |  |

Deelnemers 23 januari: Joost Duin, Joost Eshuis, Ties Dingemans, Theo en Saskia Prins, Anton Nauwen, Hans van Zoggel, Yvonne Kolmans, William Jans, Kees Heemskerk, Lisette van Schijndel, Nicole Pakker

Volgend overleg: donderdag 12 januari 19.30-21.00 in de pastorie, Edisonstraat 28