Verslag overleg kerngroep Boschveldtuin 30 oktober 2012

Aanwezig:	Joost, Kees, Jeanne, Peggy, Leidi, Nicole (notulen)
Afwezig:	Fleur, Marieke

Actielijst doornemen/update:

Joost
-	vraagt offerte bij hovenier voor 9 fruitboombakken;

- stuurt mail naar Ton en Anton voor het verzamelen van wilgentenen/takken op 9 dec en workshop wilgentenen vlechten op 15 dec in combi met Reparatiestraat;

- vraagt Ton om op 9 dec dan ook aanhanger te reserveren;

- mailt aanwezigheid op bij excursie op 18 nov aan Ton;

- geeft zodra duidelijk data workshop+activiteiten door aan tuingroep en kerngroep;

- organiseert met Vincent een timmerdag (15 dec?) voor de hoge en lage kweekbakken;

- overlegt met Patrick van Kleefkracht over infobord, schoolbordtoepassing of andere uitvoering met mededelingenmogelijkheid. Maakt ontwerp en begroting, in volgend overleg aan de orde;

- laat 9 gereserveerde fruitbomen van hovenier komen na besluit en uitvoering fruitboombakken door hovenier of Vincent. Naar verwachting ongeveer begin 2013 plaatsen;

- presenteert op 27 nov in ALV OBB vorderingen en plannen Groen en spelen en tuingroep (b.v. a.d.h.v. poster en doorlopende diavoorstelling).

Marieke
- stelt samen met Kees begroting en financieel overzicht op na haar vakantie en voor volgend overleg;

-	stuurt brief naar Oranje Fonds en evt. gemeente met melding dat 31 december 2012 vwb uitgaven/besteding niet gehaald kan worden.

Kees

-	overlegt met de gemeente (Johan Mees) en anderen waar dezelfde eis gesteld wordt, dat de subsidie niet in 2012 opgemaakt kan/gaat worden en dus het kalenderjaar overstijgt;

- neemt in wijkkrant oproep op dat er wordt nog steeds naar een penningmeester voor de tuin wordt gezocht;

- houdt in de gaten dat overige inrichtingsmaatregelen van de gemeente uitgevoerd worden

- gaat bij Jan vd Broek na of er nog houtsnippers geleverd kunnen worden.

Fleur
-	maakt hondenbordje;

- maakt infomapje; in volgend overleg aan de orde brengen en presentatie en verspreiding bespreken; daarna uitvoeren.

Peggy

- vraagt offerte bij Vincent voor het door hem laten maken van 9 fruitboombakken en het laten maken c.q. zelf maken van 5 hoge c.q. 5 lage kweekbakken;

- geeft Vincent door dat er geen bank en tafel meer nodig zijn;

- nodigt ons in de lente een keer uit in haar tuin, voor diegenen die dat nog niet gezien hebben;

- gaat stand van zaken na bij reclassering wat betreft het leveren van zelf gemaakt afvalbakken voor plastic en metaal;

- gaat na wanneer de mest wordt geleverd;

- maakt infobordjes voor kruidencirkel.

Leidi
-	gaat nog verder met samenwerking HAS/Aseed/TTowns mbt ZadenRuilBeurs;
-	regelt sleutel met Jeroen Carels BIM voor het stallen gereedschap/kruiwagen in fietsenhok PK12 en beziet evt. benodigde afsluiting hok met Jeanne en Ben.

Jeanne/Ben
-	koppelt bij vorst pomp af met instructie vd Kamp;

-	richt materialenhok in;

-	gaat tuinmail nog 1x rondzenden en dan afbouwen naar activiteiten-kalender.

## Nicole

- verwoordt reactie op kostenraming Natuursuper in concept-mail, mailt dit voor commentaar aan kerngroep, past het aan en mailt het aan Marije;

- gaat na bij Stichting Doen in hoeverre zij al bijdragen aan Natuursuper;

- schrijft stukje met aankondigingen data tuin-activiteiten voor wijkkrant (voor 2 nov)

- stuurt datumprikker voor volgend overleg rond (voorkeurs- en reservedatum aangeven omdat we Marieke erbij moeten hebben, zij nog tot 17 nov op vakantie is en daarna pas zal reageren)

- nieuw lid op deelnemerslijst zetten. In volgend overleg nadenken over actief betrekken, aanvullen en opschonen van deelnemersgroep.

- meldt bij Lonneke en Michel dat ze de 3 legoblokken door kinderen kunnen laten beschilderen.

Groendichterbij
De Boschveldtuin is niet genomineerd bij de laatste 3 icoonprojecten voor Brabant, de Graafse Hof wel en dat gunnen we hun van harte! We krijgen 2 kaarten voor de afsluitende manifestatie waarbij de winnaars bekend gemaakt worden op 24 november 13-17 in Amersfoort; Wie heeft interesse om daar naar toe te gaan?

Velt
Leidi kan aanvraag doen bij coördinatoren om workshops te geven of ondersteuning te bieden voor specifieke vragen of thema’s. Ideeën hiervoor in volgend overleg aandragen;

Leidi heeft zelf interesse om op 15 november naar een workshop in Eindhoven te gaan over bodemkwaliteit. Daar kan ze dan grondmonsters mee naar toe nemen om te laten analyseren;

Leidi, Peggy en Jeanne dienen hun kosten met kopie van lidmaatschapskaart bij Kees in voor vergoeding vanuit ons tuinbudget.

### Afhandeling kostenraming Natuursuper

Aan de hand van het kostenoverzicht van Marije discussiëren we over alle posten die daar op staan.

- workshops: het aantal en de data van de workshops klopt (alleen twijfel over 3 april en 11 juni was geen doedag maar voorbeiden doe-dag)

- overige ondersteuning rijkelijk hoog als er ook al uren zitten in voorbereiding workshops, transport is een vraag, wij denken aan 15 uur = 750 euro en max 1000 euro

- nazorg vinden we niet nodig

- reeds gefactureerd is excl. BTW

- bij aftrekpost bord zou ook BTW moeten meegerekend worden dwz 19% van 165

- over hun verrekening met Twan gaan we ons geen zorgen maken en geen advies over geven; ingekomen subsidies kunnen we op zich wel aan Marije doorgeven (Rabo, Oranjefonds, gemeente hebben we zelf geregeld en Zayaz uiteindelijk ook).

Zie verder acties bij Nicole.

Rondvraag:
* Jeanne heeft de volgende winteractiviteiten bedacht (die niet allemaal door onszelf hoeven te worden georganiseerd/uitgevoerd):

- bijenhotel maken

- vogelhuisjes maken

- kweekbakken maken

- excursie naar Fleur van de Hoeven’s landje in Gestel

- midwinterfeest

- workshop wilgentenenvlechten

- leemoven bouwen

In volgend overleg activiteitenkalender bepalen en nadere afspraken maken; Z.s.m. data aankondigen; Joost gaat voor wilgentenenworkshop en timmeren 9 en 12 dec bij Ton, Anton en Vincent checken.

* Oproep aan allen om grof snoeihout, bamboestokken en boomstammetjes te verzamelen.

* Nicole heeft dankbaar gebruik kunnen maken van de poster van Joost tijdens presentatie en bezoek aan tuin met haar collega’s op 11 oktober. Ze heeft een doorlopende diavoorstelling met een selectie van 1 jaar tuinfoto’s beschikbaar.

*Peggy organiseert met Peter een filmavond op 9 of 16 november met de film Farm for the future.